# Plan de pruebas de usuario — StepCore

Versión 2.0  |  Fecha: 2026-06-03  |  Alcance: módulos Payroll & Time implementados + i18n web

# 1. Introducción

Este documento define las pruebas de aceptación de usuario (UAT) para la plataforma StepCore en su dominio Payroll & Time Management, incluyendo los módulos ya construidos y desplegados en entorno local: autenticación, multi-tenancy, control de acceso, configuración de nómina, empleados, registro de tiempo, cálculo y reportes de devengados, auditoría de tiempo, notificaciones administrativas e internacionalización del frontend web.

Cada caso indica qué se prueba, cómo ejecutarlo paso a paso y el resultado esperado. Los datos de prueba sembrados (sección 6) permiten recorrer escenarios realistas sin configuración manual extensa.

Tipo de prueba: manual funcional en navegador. Complemento recomendado: pruebas automatizadas de backend (IT) ya existentes en los repositorios security y business.

# 2. Módulos implementados (alcance del documento)

| Módulo | Estado | Pantallas / capacidades | IDs casos |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y sesión | Completo | Login, logout, rutas protegidas, perfil | AUTH, PROF |
| Multi-tenancy (SaaS) | Completo | Inquilinos, aprovisionamiento, aislamiento | TEN |
| Control de acceso | Completo | Roles, usuarios, menú modular, hub acceso | ACC |
| Configuración de nómina | Completo | /admin/config — parámetros, festivos | PAY |
| Configuración de empleados | Completo | /admin/employees — CRUD, vínculo usuario | EMP |
| Tiempo — autoservicio | Completo | /my/time — entrada/salida, historial | TIME |
| Tiempo — administración | Completo | /admin/time — CRUD, resolver, corregir | TADM |
| Reportes y devengados | Completo | /reports, /my/reports — Excel, filtros | RPT |
| Auditoría de tiempo | Completo | /admin/time/audit | AUD |
| Notificaciones admin | Completo | Banner incompletos en dashboard | NOT |
| i18n web (frontend) | Completo | es-CO / en-US, selector, formatos | I18N |
| Operaciones / OSI / móvil | No implementado | — | Fuera de alcance |

# 3. Alcance y exclusiones

## 3.1 Incluido

Flujos felices y de error principales por módulo.

Permisos RBAC y aislamiento multi-tenant.

Reglas de negocio visibles: incompletos bloquean reportes, estados OPEN/CLOSED/INCOMPLETE.

Exportación Excel, filtros de periodo, vista capped/uncapped.

i18n es-CO (default) y en-US en UI web.

## 3.2 Excluido

Dominio Operations (OSI, bitácora, portal cliente, digest).

Aplicación móvil.

Traducción de mensajes HTTP del backend (incremento futuro).

Pruebas de carga, penetración y compatibilidad exhaustiva de navegadores.

Envío real de correo en notificaciones (job/scheduler puede requerir config adicional).

# 4. Entorno y prerequisitos

| Componente | URL / valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Frontend | http://localhost:5173 | npm run dev |
| Security API | http://localhost:8080 | Auth, users, roles, platform |
| Business API | http://localhost:8081 | Employees, time, reports, payroll |
| PostgreSQL | localhost:5432 / stepcore_security | Docker: stepcore_security_db |
| Seed QA | scripts/qa-seed-data.sql | Tenants acme y globex |

Checklist previo: (1) Docker postgres healthy, (2) backends 8080/8081 arriba, (3) frontend dev server, (4) seed QA ejecutado, (5) nómina 2026 presente en tenant de prueba.

# 5. Roles y permisos de prueba

| Rol / perfil | Tenant ejemplo | Permisos clave | Casos típicos |
| --- | --- | --- | --- |
| EMPLOYEE | acme | MY_TIME, MY_PROFILE | TIME-*, RPT-001, PROF |
| ADMIN | acme / globex | Todos ítems payroll + security tenant | TADM, EMP, PAY, RPT, AUD, NOT |
| PLATFORM_ADMIN | platform | PLATFORM_TENANTS | TEN-001..003 |
| Legacy admin | legacy | ADMIN | Regresión tenant histórico |

# 6. Datos de prueba (QA seed)

Generados con scripts/qa-seed-data.sql (idempotente). Contraseña cuentas @*.qa: Admin@2026!

## 6.1 Inquilinos

| Empresa | Slug | Admin | Contraseña / notas |
| --- | --- | --- | --- |
| ACME Corp | acme | admin@acme.com | Provisión original |
| Globex | globex | admin@globex.com | Provisión original |
| Legacy | legacy | admin@stepcore.com | Admin@2026! |
| Plataforma | platform | platform@stepcore.com | Platform@2026! |

## 6.2 ACME — empleados (@acme.qa)

| Nombre | Correo | Documento | Salario COP | Datos de tiempo sembrados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maria Lopez | maria.lopez@acme.qa | CC 1001001001 | 2.800.000 | 8h normal, overtime, corregido |
| Carlos Ruiz | carlos.ruiz@acme.qa | CC 1001001002 | 3.200.000 | Nocturno, festivo 25-may |
| Ana Torres | ana.torres@acme.qa | CC 1001001003 | 2.500.000 | INCOMPLETE 19-may |
| Diego Morales | diego.morales@acme.qa | CE 1001001004 | 3.500.000 | OPEN hoy, día corto |

## 6.3 Globex — empleados (@globex.qa)

| Nombre | Correo | Documento | Salario COP | Datos de tiempo sembrados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sofia Ramirez | sofia.ramirez@globex.qa | CC 2002002001 | 2.900.000 | Normal, extendido, corregido |
| Luis Herrera | luis.herrera@globex.qa | CC 2002002002 | 3.100.000 | Nocturno |
| Paula Castro | paula.castro@globex.qa | TI 2002002003 | 2.400.000 | INCOMPLETE 21-may |
| Jorge Mendoza | jorge.mendoza@globex.qa | CC 2002002004 | 3.600.000 | OPEN hoy, parcial |

## 6.4 Resumen registros de tiempo

| Tenant | CLOSED | INCOMPLETE | OPEN |
| --- | --- | --- | --- |
| acme | 9 | 1 | 1 |
| globex | 8 | 1 | 1 |

Nómina 2026 y festivo 2026-05-25 en ambos tenants. Re-seed: Get-Content scripts/qa-seed-data.sql | docker exec -i stepcore_security_db psql -U gmm_user -d stepcore_security

# 7. Casos de prueba por módulo

## 7.1 Autenticación y sesión

## Descripción

Valida login multi-tenant con JWT, protección de rutas y gestión básica de sesión.

Rutas / pantallas principales:

/login

/dashboard

/my/profile

### AUTH-001 — Login exitoso con tenant slug

Módulo: Autenticación

Prioridad: Alta

Precondición: Usuario maria.lopez@acme.qa activo; tenant acme.

Pasos:

Abrir /login.

Ingresar slug acme, correo y contraseña Admin@2026!.

Pulsar Iniciar sesión.

Resultado esperado: Redirección al dashboard. Sidebar muestra menú según rol EMPLOYEE. Token JWT almacenado.

### AUTH-002 — Login fallido — contraseña incorrecta

Módulo: Autenticación

Prioridad: Alta

Precondición: Cuenta válida.

Pasos:

Intentar login con contraseña errónea tres veces.

Resultado esperado: Mensaje de error claro; no se expone si el correo existe. No hay sesión activa.

### AUTH-003 — Login fallido — tenant incorrecto

Módulo: Autenticación

Prioridad: Alta

Precondición: Usuario existe solo en tenant acme.

Pasos:

Login con slug globex y credenciales de usuario acme.

Resultado esperado: Autenticación rechazada (401). Usuario no accede a datos de otro tenant.

### AUTH-004 — Cierre de sesión

Módulo: Autenticación

Prioridad: Media

Precondición: Sesión activa.

Pasos:

Usar acción Cerrar sesión en sidebar.

Intentar navegar a /dashboard sin login.

Resultado esperado: Redirección a /login. Rutas protegidas inaccesibles.

### AUTH-005 — Rutas protegidas por permiso

Módulo: Autenticación

Prioridad: Alta

Precondición: Login como empleado (sin TIME_RECORDS_ADMIN).

Pasos:

Intentar acceder manualmente a /admin/time.

Resultado esperado: Acceso denegado o redirección; no se muestra UI admin de tiempo.

### AUTH-006 — Cambio de contraseña obligatorio

Módulo: Autenticación

Prioridad: Media

Precondición: Usuario con mustChangePassword=true (p. ej. admin recién aprovisionado).

Pasos:

Iniciar sesión.

Completar formulario de cambio de contraseña en /my/profile.

Resultado esperado: Contraseña actualizada; usuario puede continuar; política de complejidad validada en UI.

## 7.2 Multi-tenancy y plataforma

## Descripción

Administración SaaS de inquilinos y verificación de aislamiento de datos.

Rutas / pantallas principales:

/platform/tenants

/platform/tenants/new

### TEN-001 — Listar inquilinos (platform admin)

Módulo: Multi-tenancy

Prioridad: Alta

Precondición: Login platform@stepcore.com / tenant platform / Platform@2026!.

Pasos:

Ir a /platform/tenants.

Verificar listado incluye acme, globex, legacy.

Resultado esperado: Tabla con nombre, slug, plan, estado y acciones. Sin datos de empleados de tenant mezclados.

### TEN-002 — Aprovisionar nuevo inquilino

Módulo: Multi-tenancy

Prioridad: Alta

Precondición: Platform admin autenticado.

Pasos:

Crear inquilino qa-test-XX con admin inicial.

Anotar contraseña temporal mostrada una sola vez.

Login con nuevo admin en slug creado.

Resultado esperado: Tenant ACTIVE; rol ADMIN con menú completo; admin puede operar su tenant aislado.

### TEN-003 — Suspender inquilino

Módulo: Multi-tenancy

Prioridad: Media

Precondición: Tenant de prueba activo.

Pasos:

Suspender tenant desde plataforma.

Intentar login como admin de ese tenant.

Resultado esperado: Login rechazado. Tenant SUSPENDED en listado.

### TEN-004 — Admin tenant no accede a plataforma

Módulo: Multi-tenancy

Prioridad: Alta

Precondición: Login admin@acme.com.

Pasos:

Navegar a /platform/tenants.

Resultado esperado: 403 o ruta no accesible; menú de plataforma no visible.

### TEN-005 — Aislamiento de datos entre tenants

Módulo: Multi-tenancy

Prioridad: Alta

Precondición: Datos QA en acme y globex.

Pasos:

Admin acme: listar empleados y usuarios.

Admin globex: repetir.

Resultado esperado: Cada tenant ve únicamente sus registros (@acme.qa vs @globex.qa).

## 7.3 Control de acceso

## Descripción

Roles, usuarios y permisos de menú modular por tenant.

Rutas / pantallas principales:

/admin/access

/admin/access/roles

/admin/access/users

/admin/access/menu

### ACC-001 — Hub de control de acceso

Módulo: Control de acceso

Prioridad: Media

Precondición: Admin tenant autenticado.

Pasos:

Ir a /admin/access.

Abrir enlaces a catálogo, roles y usuarios.

Resultado esperado: Tres tarjetas navegables; textos coherentes con permisos ADMIN.

### ACC-002 — CRUD de rol y permisos de menú

Módulo: Control de acceso

Prioridad: Alta

Precondición: Admin tenant.

Pasos:

Crear rol SUPERVISOR_QA.

En pestaña Permisos, asignar MY_TIME y REPORTS.

Guardar permisos.

Resultado esperado: Rol persistido; solo ítems hoja seleccionados otorgan acceso.

### ACC-003 — CRUD de usuario y asignación de rol

Módulo: Control de acceso

Prioridad: Alta

Precondición: Rol SUPERVISOR_QA existente.

Pasos:

Crear usuario qa.supervisor@acme.qa con rol SUPERVISOR_QA.

Login con ese usuario.

Resultado esperado: Menú lateral refleja solo pantallas asignadas al rol.

### ACC-004 — Desactivar usuario

Módulo: Control de acceso

Prioridad: Media

Precondición: Usuario de prueba activo.

Pasos:

Desactivar usuario desde detalle.

Intentar login.

Resultado esperado: Login rechazado; usuario aparece como inactivo en listado.

### ACC-005 — Restablecer contraseña (admin)

Módulo: Control de acceso

Prioridad: Media

Precondición: Admin y usuario objetivo.

Pasos:

Ejecutar Restablecer contraseña desde detalle de usuario.

Login con nueva contraseña temporal/policy.

Resultado esperado: Operación exitosa; auditoría registrada si aplica.

### ACC-006 — Catálogo de menú (platform admin)

Módulo: Control de acceso

Prioridad: Baja

Precondición: Platform admin.

Pasos:

Abrir /admin/access/menu.

Ver árbol MODULE → GROUP → ITEM.

Resultado esperado: Estructura jerárquica visible; edición según permisos de plataforma.

## 7.4 Configuración de nómina

## Descripción

Parámetros anuales de devengado colombiano: salarios, rangos horarios, recargos y festivos.

Rutas / pantallas principales:

/admin/config

### PAY-001 — Consultar configuración de nómina del año

Módulo: Nómina

Prioridad: Alta

Precondición: Admin acme; payroll 2026 sembrado.

Pasos:

Ir a /admin/config.

Seleccionar año 2026.

Resultado esperado: Formulario cargado: salario mínimo, subsidio transporte, horas, factores de recargo, rangos horarios.

### PAY-002 — Crear configuración para año nuevo

Módulo: Nómina

Prioridad: Media

Precondición: Año sin config (p. ej. 2027).

Pasos:

Seleccionar 2027.

Completar campos obligatorios con valores válidos.

Guardar.

Resultado esperado: Config creada (201); mensaje de éxito; recarga muestra valores guardados.

### PAY-003 — Actualizar factores de recargo

Módulo: Nómina

Prioridad: Media

Precondición: Config 2026 existente.

Pasos:

Modificar factor horas extra diurnas.

Guardar y recargar página.

Resultado esperado: Cambio persistido; reportes posteriores usan nuevos factores.

### PAY-004 — Agregar festivo

Módulo: Nómina

Prioridad: Alta

Precondición: Config año activo.

Pasos:

Agregar festivo 2026-12-08 con descripción.

Verificar aparece en listado de festivos.

Resultado esperado: Festivo guardado; clasificación de devengados trata esa fecha como festivo.

### PAY-005 — Validación de campos obligatorios

Módulo: Nómina

Prioridad: Media

Precondición: Formulario vacío o año nuevo.

Pasos:

Intentar guardar con salario mínimo en cero o campos vacíos.

Resultado esperado: Validación en UI/API; no se persiste config inválida.

## 7.5 Configuración de empleados

## Descripción

Maestro de empleados separado de usuarios del sistema; requisito para tiempo y reportes.

Rutas / pantallas principales:

/admin/employees

/admin/employees/new

/admin/employees/:id

### EMP-001 — Listar empleados

Módulo: Empleados

Prioridad: Alta

Precondición: Admin acme; seed aplicado.

Pasos:

Ir a /admin/employees.

Resultado esperado: Tabla con 4 empleados @acme.qa; columnas nombre, documento, correo, salario.

### EMP-002 — Crear empleado

Módulo: Empleados

Prioridad: Alta

Precondición: Admin tenant.

Pasos:

Nuevo empleado: datos personales, CC, salario > 0.

Opcional: vincular userId de usuario existente.

Guardar.

Resultado esperado: Empleado creado; aparece en listado; documento y email únicos por tenant.

### EMP-003 — Editar empleado

Módulo: Empleados

Prioridad: Media

Precondición: Empleado existente.

Pasos:

Modificar teléfono y salario.

Guardar.

Resultado esperado: Cambios visibles en listado y detalle.

### EMP-004 — Duplicado documento / email rechazado

Módulo: Empleados

Prioridad: Media

Precondición: maria.lopez@acme.qa existente.

Pasos:

Intentar crear otro empleado con mismo email o idNumber.

Resultado esperado: Error 409 o mensaje de duplicado; no se crea registro.

### EMP-005 — Empleado vinculado a usuario — clock-in

Módulo: Empleados

Prioridad: Alta

Precondición: Empleado con user_id y usuario EMPLOYEE.

Pasos:

Login maria.lopez@acme.qa.

Registrar entrada en Mi tiempo (si no hay registro hoy).

Resultado esperado: Clock-in asociado al perfil empleado correcto; no error de perfil no vinculado.

## 7.6 Registro de tiempo — autoservicio

## Descripción

Clock-in/out del empleado, historial con devengados capped e indicadores de incompletos.

Rutas / pantallas principales:

/my/time

/my/reports

### TIME-001 — Registrar entrada (clock-in)

Módulo: Tiempo (empleado)

Prioridad: Alta

Precondición: Empleado sin registro OPEN hoy (usar usuario de prueba o día nuevo).

Pasos:

Mi tiempo → Registrar entrada.

Resultado esperado: Registro OPEN creado; hora de entrada visible; botón salida habilitado.

### TIME-002 — Registrar salida (clock-out)

Módulo: Tiempo (empleado)

Prioridad: Alta

Precondición: Registro OPEN del día.

Pasos:

Registrar salida.

Resultado esperado: Estado CLOSED; duración calculada; botones actualizados.

### TIME-003 — No permitir doble entrada el mismo día

Módulo: Tiempo (empleado)

Prioridad: Alta

Precondición: Ya existe registro para hoy.

Pasos:

Intentar segundo clock-in.

Resultado esperado: Botón deshabilitado o error API; un solo registro por work_date.

### TIME-004 — Historial con devengados (capped)

Módulo: Tiempo (empleado)

Prioridad: Alta

Precondición: Maria Lopez; sin incompletos bloqueantes en rango.

Pasos:

Mi tiempo → rango Este mes.

Revisar columnas Normal, H.E. diurna, Devengado.

Resultado esperado: Filas CLOSED muestran minutos clasificados y montos; total del periodo visible.

### TIME-005 — Historial bloqueado por incompletos

Módulo: Tiempo (empleado)

Prioridad: Alta

Precondición: Ana Torres (tiene INCOMPLETE).

Pasos:

Mi tiempo → historial mayo 2026.

Resultado esperado: Alerta: resumen de devengados oculto; columnas de earnings no mostradas hasta resolver incompletos.

### TIME-006 — Banner empleado — registros incompletos

Módulo: Tiempo (empleado)

Prioridad: Alta

Precondición: Ana Torres autenticada.

Pasos:

Dashboard o Mi tiempo.

Resultado esperado: Banner warning con fechas incompletas y enlace a Mi tiempo.

### TIME-007 — Presets de periodo (mes, semana, 30 días)

Módulo: Tiempo (empleado)

Prioridad: Baja

Precondición: Mi tiempo abierto.

Pasos:

Pulsar Este mes, Esta semana, Últimos 30 días.

Resultado esperado: Filtros from/to actualizados; tabla recarga acorde.

## 7.7 Registro de tiempo — administración

## Descripción

Gestión admin: listados, incompletos, resolver, corregir, reabrir y crear registros.

Rutas / pantallas principales:

/admin/time

### TADM-001 — Listar registros por empleado y rango

Módulo: Tiempo (admin)

Prioridad: Alta

Precondición: Admin acme.

Pasos:

/admin/time → seleccionar Maria Lopez → mayo 2026.

Resultado esperado: Tabla con fechas, entradas/salidas, duración, estado, acciones.

### TADM-002 — Pestaña Incompletos

Módulo: Tiempo (admin)

Prioridad: Alta

Precondición: Ana Torres con INCOMPLETE.

Pasos:

Pestaña Incompletos (con o sin filtro empleado).

Resultado esperado: Registro 2026-05-19 listado; acción Resolver disponible.

### TADM-003 — Resolver registro incompleto

Módulo: Tiempo (admin)

Prioridad: Alta

Precondición: Registro INCOMPLETE.

Pasos:

Resolver → ingresar salida manual y nota.

Confirmar.

Resultado esperado: Estado CLOSED; desaparece de incompletos; empleado puede ver devengados.

### TADM-004 — Corregir timestamps

Módulo: Tiempo (admin)

Prioridad: Alta

Precondición: Registro CLOSED.

Pasos:

Corregir → ajustar entrada/salida + motivo.

Guardar.

Resultado esperado: Registro marcado corrected; auditoría generada; reportes recalculados.

### TADM-005 — Reabrir registro cerrado

Módulo: Tiempo (admin)

Prioridad: Media

Precondición: Registro CLOSED reciente.

Pasos:

Reabrir registro.

Resultado esperado: Estado OPEN; salida eliminada o según reglas de negocio; audit trail.

### TADM-006 — Crear registro manual (admin)

Módulo: Tiempo (admin)

Prioridad: Alta

Precondición: Empleado seleccionado.

Pasos:

Crear registro → fecha, entrada, salida, motivo.

Resultado esperado: Registro CLOSED creado; visible en listado y reportes.

## 7.8 Reportes y devengados

## Descripción

Reporte A (capped) y B (uncapped), filtros, bloqueo por incompletos, Excel y highlights.

Rutas / pantallas principales:

/reports

/my/reports

### RPT-001 — Reporte propio (empleado) — vista con tope

Módulo: Reportes

Prioridad: Alta

Precondición: maria.lopez@acme.qa → /my/reports.

Pasos:

Periodo Este mes.

Resultado esperado: Tabla con minutos clasificados capped y devengado; total del periodo.

### RPT-002 — Reporte admin por empleado

Módulo: Reportes

Prioridad: Alta

Precondición: Admin → /reports.

Pasos:

Seleccionar Maria Lopez; mes mayo 2026.

Resultado esperado: Reporte generado; resumen nombre · periodo · total.

### RPT-003 — Vista sin tope (Report B)

Módulo: Reportes

Prioridad: Media

Precondición: Admin con empleado seleccionado.

Pasos:

Activar switch Uncapped / sin tope.

Resultado esperado: Montos uncapped mayores o iguales a capped; columnas classified vs capped coherentes.

### RPT-004 — Bloqueo por registros incompletos (409)

Módulo: Reportes

Prioridad: Alta

Precondición: Ana Torres seleccionada.

Pasos:

Generar reporte que incluya fecha incompleta.

Resultado esperado: Alerta UI; no tabla de resultados; fechas incompletas listadas.

### RPT-005 — Filtros de periodo — día, semana, rango

Módulo: Reportes

Prioridad: Media

Precondición: Admin o empleado en reportes.

Pasos:

Probar modos: mes, día único, semana, rango personalizado.

Usar presets Hoy / Esta semana.

Resultado esperado: Datos acotados al periodo; etiqueta de periodo correcta.

### RPT-006 — Resaltado horas extra / extendidas

Módulo: Reportes

Prioridad: Media

Precondición: Maria Lopez o Sofia Ramirez (días con overtime en seed).

Pasos:

Reporte mayo 2026.

Identificar filas WARNING / ALERT.

Resultado esperado: Badges Overtime / Extended hours; filas con clase highlight visual.

### RPT-007 — Exportar Excel

Módulo: Reportes

Prioridad: Alta

Precondición: Reporte cargado sin bloqueo.

Pasos:

Exportar Excel.

Abrir archivo descargado.

Resultado esperado: Archivo time-report.xlsx descargado; contiene registros y columna Notes si aplica.

### RPT-008 — Turno nocturno y festivo en clasificación

Módulo: Reportes

Prioridad: Media

Precondición: Carlos Ruiz (nocturno + festivo 25-may).

Pasos:

Reporte admin Carlos Ruiz mayo 2026.

Resultado esperado: Minutos nocturnos/festivos > 0 en días correspondientes; devengado coherente con config.

## 7.9 Auditoría de registros de tiempo

## Descripción

Trazabilidad de cambios administrativos sobre registros de tiempo.

Rutas / pantallas principales:

/admin/time/audit

### AUD-001 — Consultar historial de auditoría

Módulo: Auditoría

Prioridad: Alta

Precondición: Acciones admin previas (corregir/crear/reabrir).

Pasos:

/admin/time/audit → rango mayo 2026.

Resultado esperado: Entradas con cuándo, acción, usuario actor, empleado, antes/después.

### AUD-002 — Filtrar por empleado

Módulo: Auditoría

Prioridad: Media

Precondición: Historial con múltiples empleados.

Pasos:

Filtro empleado = Maria Lopez → Actualizar.

Resultado esperado: Solo entradas relacionadas con registros de ese empleado.

### AUD-003 — Filtrar por usuario actor

Módulo: Auditoría

Prioridad: Media

Precondición: Varios admins han operado.

Pasos:

Filtro usuario actor = admin@acme.com.

Resultado esperado: Solo cambios realizados por ese usuario.

### AUD-004 — Inmutabilidad — solo lectura

Módulo: Auditoría

Prioridad: Baja

Precondición: Pantalla de auditoría.

Pasos:

Verificar ausencia de acciones editar/eliminar en filas.

Resultado esperado: Auditoría es consultiva; no modifica registros desde UI.

## 7.10 Notificaciones administrativas

## Descripción

Banner in-app para admins cuando existen registros incompletos (job + API notifications).

Rutas / pantallas principales:

Dashboard (/dashboard)

API GET /api/v1/notifications/admin

### NOT-001 — Banner admin — registros incompletos

Módulo: Notificaciones

Prioridad: Alta

Precondición: Admin TIME_RECORDS_ADMIN; incompletos existentes (Ana/Paula).

Pasos:

Login admin@acme.com → Dashboard.

Resultado esperado: Banner warning con título/mensaje de notificación y lista empleado — fecha; enlace a /admin/time.

### NOT-002 — Banner no visible para empleado

Módulo: Notificaciones

Prioridad: Media

Precondición: Login empleado sin permiso admin.

Pasos:

Dashboard.

Resultado esperado: No aparece banner admin; sí puede aparecer banner propio de incompletos (TIME-006).

### NOT-003 — Actualización tras resolver incompleto

Módulo: Notificaciones

Prioridad: Media

Precondición: Banner admin visible.

Pasos:

Resolver último incompleto del tenant.

Refrescar dashboard.

Resultado esperado: Banner desaparece o reduce conteo tras resolución y refresh.

## 7.11 Perfil de usuario

### PROF-001 — Ver información de cuenta

Módulo: Perfil

Prioridad: Baja

Precondición: Usuario autenticado.

Pasos:

/my/profile.

Resultado esperado: Nombre, correo, rol visibles; sin editar campos protegidos.

### PROF-002 — Cambio de contraseña voluntario

Módulo: Perfil

Prioridad: Media

Precondición: Usuario con contraseña conocida.

Pasos:

Cambiar contraseña con política válida.

Resultado esperado: Éxito; login con nueva contraseña funciona.

## 7.12 Internacionalización (i18n web)

## Descripción

Locale es-CO/en-US, selector, persistencia, menú por código y formatos.

Rutas / pantallas principales:

Todas las pantallas — selector en login y sidebar

### I18N-001 — Locale predeterminado es-CO

Módulo: i18n

Prioridad: Alta

Precondición: localStorage limpio.

Pasos:

Abrir /login.

Observar labels.

Resultado esperado: UI en español (Colombia).

### I18N-002 — Cambio de idioma en login

Módulo: i18n

Prioridad: Alta

Precondición: Pantalla login.

Pasos:

Seleccionar English (US).

Resultado esperado: Textos en inglés sin recarga manual.

### I18N-003 — Persistencia de locale

Módulo: i18n

Prioridad: Alta

Precondición: en-US seleccionado.

Pasos:

Login → F5 → navegar.

Resultado esperado: Locale persiste en localStorage y UI.

### I18N-004 — Selector en sidebar

Módulo: i18n

Prioridad: Media

Precondición: Sesión activa.

Pasos:

Cambiar idioma desde sidebar.

Resultado esperado: Menú y pantalla actualizados.

### I18N-005 — Menú por código MY_TIME

Módulo: i18n

Prioridad: Alta

Precondición: es-CO.

Pasos:

Ver sidebar empleado.

Resultado esperado: Etiqueta traducida (Mi tiempo).

### I18N-006 — Formato moneda es-CO

Módulo: i18n

Prioridad: Alta

Precondición: Reporte con montos.

Pasos:

Ver columnas Devengado.

Resultado esperado: Formato Intl es-CO.

### I18N-007 — Formato moneda en-US

Módulo: i18n

Prioridad: Media

Precondición: Locale en-US.

Pasos:

Abrir reportes.

Resultado esperado: Encabezados y números en formato US.

### I18N-008 — Errores fallback frontend

Módulo: i18n

Prioridad: Media

Precondición: API caída.

Pasos:

Provocar error de carga.

Resultado esperado: Mensaje traducido en ApiErrorAlert.

# 8. Matriz de trazabilidad requisitos ↔ casos

| Requisito / regla (requirements-v5) | Casos relacionados |
| --- | --- |
| Login JWT + tenant slug | AUTH-001..003 |
| RBAC por permisos de menú | AUTH-005, ACC-002..003 |
| Aislamiento tenant (RLS) | TEN-005, AUTH-003 |
| Parámetros nómina anuales + festivos | PAY-001..005, RPT-008 |
| Empleado vinculado a usuario | EMP-005, TIME-001 |
| Estados OPEN / CLOSED / INCOMPLETE | TIME-001..002, TADM-002..003 |
| Incompletos bloquean reporte (409) | TIME-005, RPT-004 |
| Reporte capped vs uncapped | RPT-001..003 |
| Export Excel | RPT-007 |
| Auditoría admin time records | AUD-001..004, TADM-004..006 |
| Notificación incompletos a admin | NOT-001..003 |
| UI bilingüe es-CO / en-US | I18N-001..008 |

# 9. Matriz de cobertura por pantalla

| Ruta | Módulo | Casos mínimos recomendados |
| --- | --- | --- |
| /login | Auth + i18n | AUTH-001, I18N-001..002 |
| /dashboard | Notificaciones | NOT-001, TIME-006 |
| /my/time | Tiempo | TIME-001..007 |
| /my/reports | Reportes | RPT-001, RPT-005 |
| /reports | Reportes admin | RPT-002..007 |
| /admin/time | Tiempo admin | TADM-001..006 |
| /admin/time/audit | Auditoría | AUD-001..003 |
| /admin/employees | Empleados | EMP-001..004 |
| /admin/config | Nómina | PAY-001..005 |
| /admin/access/* | Acceso | ACC-001..005 |
| /platform/tenants | Plataforma | TEN-001..004 |
| /my/profile | Perfil | PROF-001..002, AUTH-006 |

# 10. Criterios de aceptación generales

≥ 95 % casos de prioridad Alta pasan sin defectos bloqueantes.

Todos los casos TEN-005, AUTH-003, RPT-004 (aislamiento y reglas críticas) pasan.

Export Excel y auditoría operativos en al menos un tenant QA.

i18n: es-CO sin cadenas inglés visibles en flujos principales.

Defectos Medios documentados con workaround o ticket asociado.

# 11. Riesgos y limitaciones

| Item | Impacto | Notas |
| --- | --- | --- |
| Registros OPEN atados a fecha 'hoy' en seed | Medio | Re-ejecutar seed periódicamente |
| Mensajes API en inglés | Medio | Incremento feature-i18n-api-messages pendiente |
| Notificaciones: título/cuerpo desde BD | Bajo | No traducidos en frontend |
| Job nocturno incompletos | Medio | Verificar scheduler si NOT-001 no aparece |
| Contraseña admin acme/globex desconocida | Alto | Reset vía platform o SQL |

# 12. Registro de ejecución

| ID | Ejecutor | Fecha | Build | Resultado | Defecto / observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-001 |  |  |  | Pendiente |  |
| TIME-001 |  |  |  | Pendiente |  |
| RPT-007 |  |  |  | Pendiente |  |
| I18N-001 |  |  |  | Pendiente |  |

Ampliar filas para cada caso ejecutado en el ciclo QA.

# 13. Referencias

docs/architecture.md — mapa de módulos

requirements/requirements-v5.md — reglas de negocio

scripts/QA-SEED-CREDENTIALS.md

scripts/qa-seed-data.sql

openspec/specs/time-record-audit-trail/spec.md

openspec/specs/multi-tenancy/spec.md

PR Frontend i18n: github.com/jfranciscogomezn/gmm-devengos-frontend/pull/11

Total casos de prueba documentados: 65